**AGENDA**

11/06/2024

Comenzamos redactando los principales requerimientos para la administración del proyecto de reservaciones de restaurantes para crear las bases sólidas y también asignando los roles de cada miembro del equipo de desarrollo

16/07/2024

Ya hemos terminado toda la parte de gestión y puesto fechas para la realización de las tareas de cada miembro, también le realizamos preguntas al cliente para el diseño de la pagina que nos encargaro y asi cumpla con las espectativas a cumplir

18/07/2024

Se dio por terminado el apartado funcional del Epic RES-2 en el transcurso del dia y se comenzó a implementar el diseño

19/07/2024

Se termino de implementar el diseño a el Epic RES-2 (RES-3)

21/07/2024

Se dio por terminado la vista de los restaurantes asi como el menu de la pagina principal (Epic RES-8)

22/07/2024

Se trabajo en el apartado de la pagina por parte de los restaurantes (Epic RES-8)

30/07/2024

Se dio por terminado el levantamiento de la página por medio de figma.

Y finalización del proyecto.